CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔ THEO DÕI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH Đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên:……………….......................................……. Tên Hạt:…………...Lý trình quản lý: Km…....+……..... - Km….....+……...... Tên đường: ………….…. Bắt đầu ngày:................../………../……................ Hết quyển ngày:………../………../…………......... ……, năm 20…..

Phụ lục số 10

HƯỚNG DẪN LẬP, GHI CHÉP SỔ THEO DÕI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH

- Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 14182:2024 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật, ban hành kèm theo quyết định số 1628/QĐ-BKHCN ngày 18/07/2024

- Căn cứ Hợp đồng Bảo dưỡng thường xuyên …….

I. MỤC ĐÍCH

Theo dõi, thống kê các dự án, công trình trong thời gian bảo hành, phát hiện kịp thời các hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống ATGT, ... Yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục sửa chữa để đảm bảo ATGT và ổn định công trình.

II. YÊU CẦU

- Theo dõi, thống kê các dự án, công trình trong thời gian bảo hành hằng tháng theo biểu mẫu.

- Thường xuyên kiểm tra tổng hợp diễn biến các dự án công trình trong thời gian bảo hành hư hỏng phát sinh của mặt đường, công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông thời gian bảo hành các biện pháp sửa chữa khắc phục của nhà thầu thi công trên tuyến được giao quản lý và báo cáo bằng văn bản về ban quản lý bảo trì đường trước ngày 20 hàng tháng.

- Trước khi kết thúc thời gian bảo hành 10 ngày báo cáo ban quản lý bảo trì đường bộ về các hư hỏng phát sinh để thông báo đến nhà thầu thi công kịp thời sửa chữa khắc phục phục vụ công tác kiểm tra kết thúc bảo hành.

- Sổ theo dõi các dự án, công trình trong thời gian bảo hành được ghi cho từng năm, hết năm đơn vị đưa vào lưu trữ. 	III. QUY CÁCH HỒ SƠ

1. Loại hồ sơ: Sổ theo dõi các dự án, công trình trong thời gian bảo hành (Khổ A4 ngang).

2. Bìa hồ sơ: Trên bìa hồ sơ ghi rõ tên đơn vị trúng thầu QL, BDTX; Tên hạt quản lý; Lý trình quản lý; Tên đường; Thời gian bắt đầu ghi chép từ ngày…./…/…; đến ngày…./…/….; địa điểm..................năm ..........

3. Hướng dẫn ghi sổ: Nội dung gồm 12 cột, ghi chép các nội dung từ (1) đến (12) thể hiện trong Sổ theo dõi các dự án, công trình trong thời gian bảo hành rõ tên dự án, công tình trong thời gian bảo hành, hạng mục theo dõi bảo hành, lý trình, vị trí bị hư hỏng, các kích thước (dài, rộng) tương úng khối lượng hư hỏng; mô tả nội dung hư hỏng; ngày hoàn thiện khắc phục hư hỏng của nhà thầu thi công (có mẫu sổ tổng hợp theo dõi các dự án, công trình trong thời gian bảo hành đính kèm).

IV. HƯỚNG DẪN GHI SỔ

- Mục (1) Ghi chép số thứ tự của từng dự án, hạng mục bị hư hỏng cần theo dõi trong thời gian bảo hành.

- Mục (2) Ghi tên dự án, hạng mục hạng mục bị hư hỏng cần khắc phục, theo dõi trong thời gian bảo hành.

- Mục (3) Ghi đơn vị tính đối với hạng mục bị hư hỏng cần khắc phục.

- Mục (4), (5) Thống kê lý trình điểm đầu, cuối của đoạn hư hỏng.

- Mục (6) Mô tả vị trí hư hỏng (Trái, Phải, Giữa) đường.

- Mục (7), (8), (9) Ghi kích thước, khối lượng bị hư hỏng.

- Mục (10), Mô tả nội dung hư hỏng

- Mục (11) Ghi ngày hoàn thiện khắc phục của nhà thầu thi công.

- Mục (12) Ghi chú các nội dung cần lưu ý

| TỔNG HỢP, THEO DÕI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH THÁNG …….…./………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đoạn Km….. Đến Km……/QL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tên dự án, công trình trong thời gian bảo hành/Hạng mục bảo hành |  | Đơn vị |  | Lý trình |  |  |  | Vị trí |  | Dài (m) |  | Rộng (m) |  | Khối lượng | Mô tả nội dung hư hỏng |  | Ngày hoàn thiện khắc phục hư hỏng của nhà thầu thi công |  | Ghi chú |  |
|  |  |  |  |  | Đầu |  | Cuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) | (10) |  | (11) |  | (12) |  |
| I | Dự án: ABC |  | Thời gian bảo hành (Từ ngày 27/12/2022 đến ngày 27/12/2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt đường BTN |  | m2 |  | Km16+705 |  | Km16+713 |  | T |  | 8,00 |  | 1,50 |  | 12,00 | Rạn nứt, lún võng |  | 10/07/2024 |  |  |  |
| 2 | Rãnh dọc (nâng cao thành rãnh) |  | m |  | Km16+705 |  | Km16+713 |  | T |  | 8,00 |  |  |  |  | Hư hỏng thàng rãnh |  | 10/07/2024 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG HỢP, THEO DÕI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH THÁNG …….…./………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đoạn Km…….+………. Đến Km…….+………./QL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tên dự án, công trình trong thời gian bảo hành/Hạng mục bảo hành | Đơn vị |  | Lý trình |  |  |  | Vị trí |  | Dài (m) |  | Rộng (m) |  | Khối lượng | Mô tả nội dung hư hỏng |  | Ngày hoàn thiện khắc phục hư hỏng của nhà thầu thi công |  | Ghi chú |  |
|  |  |  |  | Đầu |  | Cuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án: |  |  | Thời gian bảo hành (Từ ngày ……../……../……..….... đến ngày ……../……../…....……..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |